**湘交环境 产品文件编号：XJHJ-2021-04**

**XIANGJIAOHUANJING**

**桃源县12个建制镇**

 **污水处理厂及配套管网工程PPP项目**

 **质量管理制度**

 **湘交院环境工程有限公司**

 **2020年3月**

 批 准：唐 一 波

 审 查：刘 虎 英

 校 核：谢 鹏

 编 写：高 灿

桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程

质 量 管 理 制 度

 为加强桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程项目的质量管理，明确质量责任，严格基建程序，保证工程质量，争创优质工程，依据《建设工程质量管理条例》、《市政工程质量管理规定》、《 [湖南省水利工程管理条例](https://wenku.baidu.com/view/b0f8f0b0cc2f0066f5335a8102d276a201296032.html?fr=search-1-income7&fixfr=MMdFaox0bzoeXZkB31yClg==" \o "湖南省水利工程管理条例" \t "https://wenku.baidu.com/_blank)》及有关政策、法规，结合桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程实际情况，制定本质量管理制度。

　　1、桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程建设贯彻百年大计，质量第一的方针，各参建单位应加强质量管理体系建设，积极推行全面质量管理，采用先进的质量管理模式和管理手段，不断提高工程质量，争创优质工程。

　　2、桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程质量领导责任制和质量终身负责制。

　　3、桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程实行质量管理领导小组领导下的湖南省湘交院环境工程有限公司工程部、监理单位、总承包项目部三级质量管理体系。

　　4、质量管理领导小组对桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程质量工作负领导责任，SPV公司总经理对工程现场的质量工作负直接领导责任，SPV公司工程部长对质量工作负直接责任。

　　5、桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程接受湖南省桃源县建筑工程质量监督管理站对其质量体系的监督检查。

　　6、通过招标选择的勘察、设计、施工、监理单位应实行合同管理。在合同文件中，必须有工程质量条款，明确图纸、资料、工程、材料、设备等的质量标准及合同双方的质量责任。

　　7、在工程开工前，应按规定向湖南省桃源县建筑工程质量监督管理站办理工程质量监督手续。在工程施工过程中，应主动接受质量监督机构对工程质量的监督检查。

　　8、组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，明确重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程、主要分部和主要单位工程，并报质量监督机构确认。

　　9、监督设计、监理、施工等参建单位按照合同约定和法律法规认真履职，审核批准设代机构、监理部、施工项目部主要负责人员变更。
　　10、组织设计和施工单位进行设计交底;施工中应对工程质量进行检查，工程完工后，及时组织有关单位进行工程质量验收、签证。

　　11、单元工程完成后，应由施工单位自评合格后才能申请验收评定，否则监理单位不予受理。

　　12、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的验收评定，应由项目管理单位主持(或委托监理单位)，组织参建单位组成联合小组，共同验收评定，并在验收前通知工程质量监督机构。

　　13、单元工程验收评定合格后，监理单位应及时签署结论，不能事后补签。

　　14、单元工程质量评定未达到合格标准时，应及时进行处理，处理后应按规定进行重新验收评定。

　　15、建筑材料和工程设备的质量由采购单位承担相应责任。凡进入施工现场的建筑材料和工程设备均应按有关规定进行检验。经检验不合格的产品不得用于工程。

　　16、建筑材料和工程设备的采购单位具有按合同规定自主采购的权利，其它单位或个人不得干预。

　　17、建筑材料或工程设备应当符合下列要求：

　　(1)有产品质量检验合格证明;

　　(2)有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址;

　　(3)产品包装和商标式样符合国家有关规定和标准要求;

　　(4)工程设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;

　　(5)实施生产许可证或实行质量认证的产品，应当具有相应的许可证或认证证书。

　　18、对施工单位自检和监理单位抽检过程进行督促检查、整改落实，对报工程质量监督机构核备、核定的工程质量等级进行认定。

　　19、认真抓好验收工作，把好工程质量验收关。制订工程验收工作计划，及时组织做好相关验收工作。

　　20、加强档案资料管理，确保资料准确、及时、完整。

湖南省湘交院环境工程有限公司 2020年3月